Bước 1. Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đúng: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai Testable và Estimable do từ "đẹp và dễ dùng" mang tính cảm quan, không có thước đo định lượng cụ thể nên không thể kiểm thử nghiệm thu hay ước lượng công việc. |
| US3 | Sai Valuable do: User Story cần mang lại giá trị trực tiếp cho khách hàng hoặc nghiệp vụ kinh doanh. Việc dùng React chỉ là quyết định kỹ thuật nội bộ của Dev không phải yêu cầu từ phía người dùng. |
| US4 | Sai Small do: Hạng mục này quá lớn (Epic/Feature), gộp hàng loạt logic phức tạp (lọc đa chiều, xuất Excel, tự động hóa email), đội phát triển không thể hoàn thành toàn bộ trong một Sprint. |

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2:

Là một khách hàng, tôi muốn có thể hoàn tất việc chọn món và đặt hàng trong tối đa 3 thao tác click từ màn hình chính, để tiết kiệm thời gian đặt hàng." (Tiêu chí dễ dùng đo lường được: tối đa 3 thao tác chạm)

b) Tách US4 theo cấu trúc 3 cấp:

Epic: Hệ thống Báo cáo và Phân tích kinh doanh.

Feature: Báo cáo doanh thu tiêu chuẩn.

User Story 4.1: Là một admin, tôi muốn xem biểu đồ tổng doanh thu hiển thị theo ngày, tuần và tháng, để nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh

User Story 4.2: Là một admin, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo doanh thu hiện tại ra file Excel, để chia sẻ số liệu thủ công cho ban giám đốc

Bước 3. Xếp lại backlog

a) Xếp thứ tự ưu tiên:

- US1 : Ưu tiên cao nhất vì tính năng cốt lõi giúp luồng tìm kiếm của khách hàng (người mang lại doanh thu) diễn ra trơn tru.

- US2 : Rất quan trọng, bổ trợ trực tiếp cho định vị "nhanh/30 phút" của FoodNow, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.

- US 4.1 : Cần thiết cho vận hành kinh doanh nhưng xếp sau luồng trải nghiệm tạo ra tiền của khách hàng.

- US 4.2 : Ưu tiên thấp nhất, là tính năng tiện ích bổ sung, admin tạm thời có thể xem số liệu trên màn hình và chụp ảnh/copy tay nếu chưa có tính năng xuất file.

b) Ứng dụng DEEP cho hạng mục đầu tiên :

Mức độ chi tiết : Vì US1 đứng đầu Product Backlog, nó phải được làm chi tiết nhất có thể, đạt trạng thái "Sẵn sàng" để đội Dev lập tức lấy vào Sprint tiếp theo để code. Các hạng mục bên dưới  chỉ cần giữ ở mức khái quát.

Việc cần làm trong buổi Refinement cho US1:

Viết rõ các Tiêu chí nghiệm thu

Cung cấp thiết kế giao diện (UI/UX Mockup) nếu có.

Đội Dev tiến hành thảo luận logic kỹ thuật và ước lượng khối lượng công việc cho US1.